## Slide 1: Nieuwbouw Kindcentrum Willibrordus
Informatieavond 9 december 2025, 19.00 – 20.00 uur

## Slide 2: Invulling informatieavond
Welkom
Proces tot nu toe
Stand van zaken
Plan van aanpak bouwproces
Vragen en reacties
Afronding

## Slide 3: Proces tot nu toe
14 maart 2023: Besluit College B&W Boxtel
28 maart 2023: Informatieavond start project
24 juni 2024: Informatieavond Voorontwerp
17 december 2024: Informatieavond Definitief Ontwerp en tijdelijke huisvesting
2025:
  Uitwerken Technisch Ontwerp
  Aanvraag en behandeling omgevingsvergunning
  Sloop fase 1
  Aanbesteding uitvoerende partijen

## Slide 4: Stand van zaken
Vergunningen
Omgevingsvergunning verleend op 6 juni 2025
  Conform eerder getoonde Definitief Ontwerp
Aanvraag omgevingsvergunning buitenbergingen
  Aanvraag Q1 2026 behandelen
Tijdelijke huisvesting en sloop
Tijdelijke huisvesting is in gebruik genomen
Fase 1 is gesloopt
Sloop fase 2 na ingebruikname nieuwbouw

## Slide 5: Stand van zaken (Bergingen)

## Slide 6: Plan van aanpak bouwproces

## Slide 21: Vragen en reacties
www.bs-st-willibrordus.nl - kindcentrum.esch@cadansprimair.nl